분석기획서

| 분석 아이디어 기획서 |  |
| --- | --- |
| 아이디어명 | 생활인구 기반 서울 나들이 주차 여유 동네·시간대 추천 서비스 |
| 제안자 | 문지영 |

| 요약 | 지도 앱에 가고 싶은 곳을 여러 곳 저장해 두었으나 그중 어디부터 갈지 정하지 못한 이용자를 대상으로, 서울 행정동 단위의 생활인구·상권·공영주차장 데이터를 결합하여 ‘가고 싶은 동네일수록 공영주차가 부족하다’는 매력도와 공영주차 공급의 상충 관계를 검증하고, 그 예외에 해당하는 나들이 동네와 방문 시간대를 추천하는 서비스를 제안함 |
| --- | --- |
| 필요성 및 목적 | 1. 분석 배경 주말 여가 통행에서 자가용 이용 비중이 높으나, 서울 시내 주차 공급은 상주인구 기준으로 설계되어 유동인구가 몰리는 지역일수록 주차 수급 불균형이 발생함. 한편 지도 앱에 가고 싶은 장소를 저장해 두는 이용 행태가 보편화되면서, 방문 후보지는 이미 충분하나 그중 어디를 언제 갈지 정하지 못하는 이용자가 늘고 있음. 기존 주차 정보 서비스(모두의주차장, 서울주차정보 등)는 이미 목적지가 정해진 이용자를 대상으로 '주변 주차장을 찾아주는' 검색 서비스이며, 목적지를 정하기 이전 단계의 의사결정은 지원하지 않음. 2. 주 사용자 · 지도 앱에 가고 싶은 장소를 다수 저장해 둔 서울·수도권 자가용 이용자. 방문 후보지가 이미 많아 특정 목적지를 고집하지 않음 · 목적지 자체보다 만차로 허비하는 시간을 피하는 것이 우선이며, 방문 요일과 시간대는 비교적 자유롭게 조정할 수 있음 · 따라서 '어디에 갈지'를 먼저 정하고 주차를 걱정하는 대신, '언제 갈 수 있는지'를 먼저 정하고 그 시점에 주차가 여유로운 동네와 코스를 고르는 방식을 필요로 함 3. 문제점 · 의사결정 순서의 역전: 목적지를 먼저 정한 뒤 현장에서 주차난과 혼잡을 겪는 구조가 반복됨 · 시간 정보의 부재: 기존 서비스는 '지금 빈자리'만 제공할 뿐, 같은 지역이라도 시간대에 따라 혼잡도가 얼마나 달라지는지 알려주지 않음 · 선택 기준의 부재: 유동인구 대비 공영주차 공급이 부족한 지역이 어디인지 정량적으로 제시된 자료가 없어, 붐빌 동네를 미리 걸러내고 여유로운 동네를 고를 기준이 없음 4. 추진 목적 · 매력도-공영주차공급 관계 규명: 상권 밀도 및 20~30대 생활인구 비중과 1인당 공영주차면수 간의 관계를 회귀분석으로 정량 검증 · 추천·회피 동네 구분: 생활인구로 예측한 기대 공급 대비 실제 공영주차 공급이 많은 동네(추천)와 부족한 동네(혼잡 주의)를 잔차 기준으로 구분 · 개인화된 나들이 코스 제시: 매력도와 주차 여유를 동시에 갖춘 예외 지역과 혼잡도가 크게 낮아지는 방문 시간대를 제시하고, 이용자가 입력한 관심 장소 목록을 행정동에 매칭해 '내가 가고 싶은 곳' 기준으로 코스를 좁혀 줌 |
| 분석 목표 | 1. 분석 목표 · 혼잡 패턴 규명: 행정동×요일×시간대 단위로 생활인구 변동을 분석하여 지역별 피크 시간대를 파악 · 공영주차 여유도 산출: 공영주차면수를 생활인구로 회귀한 뒤 잔차를 이용해 기대 대비 여유·부족 동네를 정량 구분. 민영·부설은 공개 데이터로 확보 불가하므로 ‘주차난 전반’이 아닌 ‘공영주차 여유도’로 해석함 · 동네 유형 분류 및 지수화: 주성분분석과 군집분석을 통해 행정동을 유형화하고, 임의 가중치가 아닌 데이터 기반의 '나들이 적합도 지수'를 구성 2. 검증 가설 · 가설 1. 주차 공급은 상주인구 기준으로 설계되어, 유동인구가 많은 행정동일수록 1인당 공영주차면수가 낮을 것 · 가설 2. 행정동은 상주인구·직장인구 비율을 기준으로 복수의 유형(직장형·주거형·상권형 등)으로 구분되며(군집 수는 실루엣 계수로 결정), 유형에 따라 주차 여유의 요일·시간대 패턴이 서로 다르게 나타날 것 · 가설 3. 20~30대 생활인구 비중 및 음식점 밀도와 1인당 공영주차면수 사이에 음의 상관이 나타날 것 · 가설 4. 회귀선 상방에 매력도와 주차 여유를 동시에 갖춘 소수의 예외 지역이 존재할 것 (최종 추천 대상) · 가설 5. 동일 행정동 내에서도 시간대 조정만으로 혼잡도가 유의하게 낮아지는 지역이 존재할 것 3. 분석 방법 · 공간 결합: 주차장 데이터에 행정동코드가 없고 위경도도 결측(표준데이터 5.7%, 서울시 API 33.5%)이므로, SGIS 지오코딩(addr/geocodewgs84)으로 주소를 행정동코드로 직접 변환함. 배정률 100%, 경계코드와 100% 일치. 경계 데이터는 지도 시각화에 사용 · 기초 통계 분석: 행정동×요일×시간대 생활인구의 평균·분산 비교, 요일-시간대 히트맵, 자치구별 분포 비교 · 파생변수 산출: 20~30대 비중(연령 컬럼 합÷총생활인구), 1인당 공영주차면수(주차면수÷평균 생활인구), 상주-직장인구 비율 · 상관분석: 피어슨 상관계수 행렬 및 p-value를 함께 표기한 히트맵 작성 · 회귀분석 및 잔차 진단: 주차면수(정적)를 주말 피크 시간대 평균 생활인구로 회귀한 뒤 표준화 잔차를 산출하여 공급 과부족 지역을 식별. 다중회귀 확장 시 VIF로 다중공선성 점검 · 주성분분석(PCA): Z-score 표준화 후 주성분을 추출하여 적합도 지수를 구성. 주성분은 분산 최대 방향일 뿐 그 자체가 적합도를 뜻하지 않으므로 로딩을 확인해 해석하고 지수의 부호 방향을 명시적으로 고정함. Min-Max 대비 Z-score를 사용하는 이유는 명동·강남 등 극단값이 존재하여 Min-Max 적용 시 나머지 지역의 분포가 압축되기 때문 · 군집분석(K-means): 실루엣 계수로 군집 수 k를 결정하고, 군집별 변수 평균을 레이더 차트로 비교 · 관심 장소 매칭: 이용자가 입력한 장소명을 카카오 로컬 API 키워드 검색으로 좌표화하고 SGIS 지오코딩으로 행정동에 매칭하여, 추천 동네와 이용자의 관심 장소를 함께 제시 4. 비고 [예상되는 문제점 및 고려사항] · 생활인구는 이동통신 기반 추계치로 차량 이용자를 구분할 수 없어, 주차 수요의 대리변수로만 해석 가능 · 민영주차장은 표준데이터 수집 범위가 ‘지자체 관리 대상’으로 한정되어 서울 25개 자치구 중 구로·금천 2개 구 45건만 확인됨. 따라서 본 분석의 측정 대상은 전체 주차 공급이 아닌 공영주차 공급이며, 두 데이터를 병합해도 424개 행정동 중 66개(15.6%)는 0면으로 남아 별도 표시함 · 생활인구·상권분석은 행정안전부 행정동코드를 쓰나 SGIS 경계는 자체 체계여서 직접 조인 시 424개 중 32개만 일치. ‘전국 행정동 코드정보’를 크로스워크로 사용하고 통폐합·분할·구버전 코드는 개별 보정함 · 상권분석서비스는 2024년부터 공간 단위가 표준단위구역으로 전환되었고, 2026년 7월 3일부터는 데이터 일관성 확보를 위해 2021년 이후 자료만 제공됨. 여러 분기를 병합할 경우 컬럼 구조 대조가 선행되어야 함 · 상관관계는 인과관계가 아니며, PCA 가중치는 데이터의 분산 구조에서 도출된 것으로 실제 방문 만족도를 검증한 값이 아님 · 생활인구는 OpenAPI 제공분이 최근 2개월로 제한되고 집계 지연이 있어, 분석 기간은 파일 다운로드분 기준으로 확정해야 함 · 지도 앱의 개인 저장 목록은 외부 제공 API가 없어 계정 연동으로는 불러올 수 없음. 이용자가 장소명 목록을 직접 입력하는 방식으로 대체함 · 카카오맵 평점·리뷰는 내부 정책상 오픈API로 제공되지 않음(제휴로도 불가). 따라서 장소 추천은 평점 대신 상권분석 기반 음식점·카페·집객시설 밀도로 구성하고, 상세 정보는 카카오맵 링크로 연결함 [대체 방안] · 생활인구 API 확보 지연 시 → 상권분석서비스의 '길단위인구-행정동'으로 유동인구 변수 대체 · 민영주차장 확보 불가 시 → 공영 기준으로 분석하되, 회귀 잔차는 상대 비교이므로 민영이 전 지역에서 유사 비율로 누락된다는 가정하에 순위 해석이 유효함을 명시. API 복구 시 재수집해 민감도 분석 · 행정동 단위 데이터 결합 실패 시 → 자치구 단위로 상향 집계해 분석 범위 축소 · 일정 초과 시 → 계절 비교(상권분석 분기 데이터 활용)를 2차 확장 범위로 분리 · 관심 장소 입력 기능 지연 시 → 동네·시간대 추천까지만 제공하고, 장소 매칭은 2차 확장 범위로 분리 |
| 활용데이터 상세 | 1. 활용 데이터 목록 데이터명; 보유기관; 형태; 양식; 주기; 수집방안; 비고. 행정동 단위 서울 생활인구(내국인); 서울 열린데이터광장; OPEN API; JSON; 일; OpenAPI 1,000건 분할 호출(제공 구간 14~70일전 실측). 범위 밖은 월별 ZIP 병행; 56일 수집(2026-06-02~07-27) = 7개 요일 × 각 8일치. 20~30대 비중 산출. 주차장 정보 2종(표준데이터 + 서울시 공영); 공공데이터포털 / 서울 열린데이터광장; OPEN API; JSON; 수시; 표준데이터 기본, 표준데이터에 0면인 행정동만 서울시 API로 보충(중복 없음); 총 78,267면 / 358개 행정동. 배정률 100%. 66개 동은 0면 — 민영 미개방 영향. 상권분석-점포(행정동); 서울 열린데이터광장; FILE; CSV; 분기; 다운로드 후 전처리; 음식점·카페 점포 수. 상권분석-집객시설(행정동); 서울 열린데이터광장; FILE; CSV; 분기; 다운로드 후 전처리; 영화관·문화시설 수. 상권분석-상주인구(행정동); 서울 열린데이터광장; FILE; CSV; 분기; 다운로드 후 전처리; 동네 성격 구분 변수. 상권분석-직장인구(행정동); 서울 열린데이터광장; FILE; CSV; 분기; 다운로드 후 전처리; 동네 성격 구분 변수. 행정동 경계(통계지역경계); SGIS 통계지리정보서비스; OPEN API; GeoJSON; 비정기; hadmarea API 호출(low_search=2 필수); 미지정 시 자치구 25개만 반환. 행정동 426개 확보. 전국 행정동 코드정보; 서울 열린데이터광장; FILE; CSV; 월; 생활인구 페이지에서 다운로드(43개월분); 행정동코드 크로스워크용. 주차장(SGIS 체계)과 생활인구·상권(행안부 체계) 연결. 2. 분석 변수 (총 10개) · 인구: 총생활인구, 20~30대 비중, 상주인구, 직장인구 · 상권: 음식점 수, 카페 수, 집객시설 수 · 주차: 공영주차면수, 1인당 공영주차면수, 평균 주차요금 3. 수집 방안 · 오픈API 3종(생활인구, 주차장 표준데이터, 행정동경계)은 Python requests 기반 수집 모듈(src/collect/)로 확보하며, 공통 호출·페이지네이션·재시도는 src/utils/api_client.py로 분리. 인증키는 .env로 관리함 · 원본은 data/raw에 저장하고, 행정동×요일(7)×시간대(4구간)로 집계한 결과를 data/processed에 별도 저장하여 대시보드 조회 성능을 확보함. 시간대는 아침(06-11)·점심(11-14)·오후(14-18)·저녁밤(18-24) · 이용자 관심 장소 매칭에는 카카오 로컬 API(키워드 검색)를 사용함. 평점·리뷰는 제공되지 않으므로 장소명·좌표·주소·카테고리·상세페이지 링크만 활용함 |
| 기대효과 | · 이용자 관점: 목적지 결정 이전 단계에서 ‘어느 동네를 몇 시에 방문할지’를 판단할 근거를 제공. 공영주차 여유가 큰 동네는 민영 주차요금 부담을 피할 수 있다는 실용적 의미도 가짐 · 탐색 비용 절감: 저장해 둔 방문 후보지를 하나씩 확인하지 않고 요일·시간대만 정하면 주차가 여유로운 동네와 코스를 좁힐 수 있어, 만차로 인한 재탐색·우회 시간을 사전에 회피할 수 있음 · 방법론적 의의: 임의 가중치 대신 주성분분석으로 지수를 구성하고 잔차 진단으로 예외 사례를 도출하는 절차를 적용하여, 지표 설계의 객관성을 확보 · 확장 가능성: 동일한 분석 틀을 계절 단위(상권분석 분기 데이터) 및 타 광역시로 확장 적용할 수 있음 |